Załącznik nr 6

WZÓR UMOWY

UMOWA

W dniu ................. w Łomży pomiędzy CARITAS BLIŹNIM, 18 - 400 Łomża,            ul. Rybaki 1, zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :

........................................................................................................................................

a ................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót  na zadaniu : Zagospodarowanie rekreacyjno – sportowe terenu Ośrodka CARITAS BLIŻNIM w Ptakach, gm. Nowogród

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT WYKONANIA UMOWY:

W ramach zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie rekreacyjno – sportowe terenu Ośrodka CARITAS BLIŹNIM w Ptakach, gm. Nowogród. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres robót:

Zakres robót do wykonania :

1/ wykonanie robot ziemnych

2/ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

3/ wykonanie nawierzchni żwirowych i piaskowych

4/ wykonanie boiska do piłki nożnej

5/ wykonanie nasadzeń zieleni i trawników

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawiera:

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zał.nr. 1 do umowy

2) Oferta wykonawcy - zał. nr 2 do umowy

§2

TERMIN WYKONANIA :

- Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) rozpoczęcie robót  ............................(najpóźniej 7 dni po podpisaniu umowy)

b) zakończenie robót : …………………………..

- Opóźnienie w przekazaniu placu budowy powoduje przesunięcie terminu zakończenia o analogiczny okres. Przekazanie placu budowy odbędzie się po podpisaniu umowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

3. Wykonawca    ma   prawo   żądania  przedłużenia   terminu  umownego, jeżeli

niedotrzymanie   pierwotnego  terminu   umownego  stanowi  konsekwencję:

a)  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć

b)  z  powodu  działania  siły  wyższej

4. Niewykonanie w terminie robót objętych umową z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowi odstępstwo od warunków umowy.

§3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający zobowiązuje się:

- Dostarczyć  pozwolenie na wykonanie robót  w terminie do ............................

- Przekazać Wykonawcy dziennik budowy  do .............................

- Przekazać Wykonawcy teren /plac/ budowy w terminie do ...........................

- Zapewnić nadzór inwestorski : inspektorami nadzoru będą:

..............................................................................................................

……………………………………………………………………………….

5. Uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy.

6.  Dokonać odbioru końcowego robót zgodnie z § 7 niniejszej umowy.

§4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

Wykonawca zobowiązuje się:

- Przejąć od Zamawiającego plac budowy.

2. Wykonać  przedmiot  umowy  z  materiałów  spełniających  wymagania  norm    zharmonizowanych  lub  z  materiałów  zgodnych  z  zasadniczymi  wymaganiami    na podstawie  innych dowodów przewidzianych w Ustawie z dnia 30 sierpnia  2002r. o systemie oceny zgodności i Ustawie o  wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

3. Materiały i urządzenia , nasadzenia o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości   wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 - Ustawy Prawo budowlane, Ustawie  o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. wymaganiom Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia oraz projektu.

4. Przed wbudowaniem, zamontowaniem , nasadzeniem należy przedłożyć na wskazane materiały, urządzenia, wyposażenie, nasadzenia,  certyfikat, świadectwo na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu.

5. W przypadku wątpliwości co do jakości  materiałów, urządzeń, wyposażenia, nasadzeń użytych do realizacji zadana , Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań i na własny koszt dokona ich wymiany.

6. Zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotniczą oraz ciągłe kierowanie i koordynowanie robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia :

Kierownikiem budowy będzie: ..................................................................................

Kierownikiem robót będzie : .....................................................................................

W przypadku zatrudnienia  Podwykonawcy:

7. Przed  zawarciem  umowy z  Podwykonawcą  przedłożyć Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy określone w pkt. 6 ust 1 ppkt 2 SIWZ oraz przedstawić projekt umowy z Podwykonawcą wraz z zakresem prac podlegających zleceniu i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej zawarcie. Umowa Wykonawcy zawarta z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych wynikających z art.647 § 5 Kodeksu Cywilnego o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę .

8. Zapewnić odpowiednie warunki i przestrzegać przepisy BHP i p.poż. w trakcie prowadzenia robót.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac na placu budowy oraz na innym terenie,  a związane z prowadzonymi robotami, np: zniszczenie dróg dojazdowych do budowy.

10. W okresie gwarancji  Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

11. Przekazać Zamawiającemu dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty zastosowanych materiałów.

§5

WYNAGRODZENIE I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze SIWZ jest wartość oferty Wykonawcy wybranej w trybie przetargu.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 jest ryczałtowe i wyraża się kwotą   netto ...........................................zł

słownie:  .................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją  zamówienia.

4. Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT, którego stawka wynosi.......... na kwotę……................... ..........zł.

Wartość robót  łącznie z podatkiem VAT wynosi    ....................... zł.

słownie:  ..................................................................................................................................................................................................................................................................zł.

5.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości

5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w kwocie ................ zł          słownie: ...............................................................................................................   zł.

w formie ..................................

6.Strony postanawiają, że :

a) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy     i 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane wraz z odsetkami bankowymi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.*

b) 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego          w pieniądzu pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  gwarancji  jakości .Będzie ono ulokowane na koncie CARITAS BLIŹNIM i zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu 120 miesięcy od dnia zakończenia i odbioru robót  wraz z odsetkami bankowymi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych i po sporządzeniu protokołu z przeglądu robót            z potwierdzeniem braku lub usunięcia zgłoszonych usterek.*

lub

- zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w pozostałych formach przewidzianych w Ustawie Prawo zamówień publicznych  ( podać nazwę i dane  identyfikacyjne dokumentu ) służy pokryciu  roszczeń z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone  w ciągu 30 dni od dnia zakończenia            i odbioru robót i uznania ich za należycie wykonane .*

b) 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego           w pozostałych formach przewidzianych w Ustawie Prawo zamówień publicznych (podać nazwę i dane  identyfikacyjne dokumentu) służy pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zabezpieczenie  zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu 120 miesięcy od dnia zakończenia   i odbioru robót i po sporządzeniu protokołu przeglądu robót z potwierdzeniem braku lub usunięcia  zgłoszonych  usterek.*

- niepotrzebne skreślić

§6

PŁATNOŚCI

- Za roboty wystawiona będzie faktura VAT po wykonaniu robót objętych umową.

- Podstawę wystawienia faktury VAT stanowił będzie „Protokół odbioru robót        w toku" podpisany przez przedstawicieli umawiających się stron.

- Uruchomienie płatności dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 21 dni od daty jej złożenia faktury VAT wraz z dokumentem potwierdzającym uregulowanie należności wobec podwykonawcy robót .

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową VAT wystawioną na podstawie protokołu końcowego robót w ciągu 10 dni po odbiorze robót płatną w terminie 21 dni od daty jej złożenia.

5. Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP ...........................

7. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT, NIP 71820446938 - 00159

8. Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy nr ..................................................................................... potwierdzony przez Bank.

§7

ODBIORY:

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na okres 3 lat na wykonane i odebrane roboty. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminach i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.,

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego  w ciągu 3-ch dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy i powiadomienia telefonicznego przez Wykonawcę.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Odbioru końcowego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego i Użytkownika

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór robót należy zakończyć najpóźniej siódmego dnia od daty jego rozpoczęcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji  celem protokolarnego stwierdzenia usunięcia lub braku wad.

10. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie gwarancji  rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 5 pkt.6 ppkt. b.

§8

KARY UMOWNE :

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w wysokości         1000,00 zł za każdy dzień zwłoki za:

a) zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru

b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji            i rękojmi za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

c) zwłokę w rozpoczęciu lub przerwę w prowadzeniu  robót nie uzgodnioną                   z Zamawiającym,  a stanowiącą zagrożenie dotrzymania końcowego terminu odbioru robót, trwającą powyżej 10 dni

- Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego kar umownych za zwłokę                    w przekazaniu placu budowy w wys. 1000 zł za każdy dzień zwłoki .

- W przypadku, gdy kary umowne, przewidziane w ust.1 nie pokryją strat  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania w pełnej wysokości na podstawie Kc.

§9

ZMIANY I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.145 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz                     w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym),

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać uzasadnienie,

- W razie odstąpienia od umowy z  przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający  zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Zamawiający ma prawo po uzgodnieniu z Wykonawcą polecić dokonywanie takich zmian jakości i ilości robót, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca wykona każde  z poniższych poleceń:

a) zmieni kolejność wykonywania robót,

b) wykona roboty nie wyszczególnione w SIWZ niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

c) pominie wykonanie wskazanych robót.

5. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w wykonywanych robotach nie powodują unieważnienia umowy i zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 niniejszej umowy.

6. Wszelkie zmiany umowy mogą być prowadzone tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień umowy niekorzystnych dla Zamawiającego ,jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika          z okoliczności, których nie można było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

8. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 7 jest nieważna.

9. Niewykonanie robót określonych niniejszą umową stanowi odstępstwo od warunków umowy.

§ 10

PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy regulujące proces inwestycyjny oraz Ustawa Prawo  Zamówień Publicznych.

- Do rozstrzygania  sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

- Umowę sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem     2. Egz. dla Zamawiającego i ..... egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                             WYKONAWCA :